|  |  |
| --- | --- |
| Componente da Equipe | Função |
| Giovanny Lucas Alves de Oliveira | **Líder** |
| Glória Jordany Lima Moreno | **Redator** |
| Kassil Kayo Rêgo Alexandre | **Design** |
| Mauricio Epifânio da Silva | **Tester** |

Laboratório Software

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Data de inicio | Data de conclusão |
| Interpretação do documento de especificação de requisitos | **12/02/19** | **12/02/19** |
| Modelagem do banco de dados | **12/02/19** | **13/02/19** |
| Construção do banco de dados | **13/02/19** | **13/02/19** |
| Desenvolvimento da Interface | **13/02/19** | **23/02/19** |
| Programação | **24/02/19** | **06/03/19** |
| Testes | **06/03/19** | **06/03/19** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME | DESCRIÇÃO | DATA DE INICIO | DATA DE CONCLUSÃO |
| I SEMANA | | | |
| KASSIL | DESIGN DA TELA DE LOGIN E DA TELA DO MENU | 12/02/19 | 12/02/19 |
| MAURICIO | ESTUDANDO O PROJETO E CHECANDO FUNCIONALIDADE | 12/02/19 | 13/02/19 |
| GIOVANNY | MODELANDO O BANCO DE DADOS | 12/02/19 | 25/02/19 |
| KASSIL | DESIGN DA TELA PRINCIPAL | 12/02/19 | 20/02/19 |
| GLORIA | CRIAR PASTAS DO PROJETO | 14/02/19 | 14/02/19 |
| GIOVANNY | CRIANDO AS TELAS PRINCIPAIS | 25/02/19 | 27/02/19 |
| II SEMANA | | | |
| KASSIL/MAURICIO | CRIANDO DESIGN DA TELA DOS PROFESSORES | 18/02/19 | 18/02/19 |
| KASSIL/MAURICIO | CRIANDO DESIGN DA TELA DOS ALUNOS | 18/02/19 | 18/02/19 |
| KASSIL/MAURICIO | CRIANDO DESIGN DA TELA DAS DICIPLINAS | 18/02/19 | 20/02/19 |
| II SEMANA | II SEMANA | II SEMANA | II SEMANA |
| GIOVANNY | CRIANDO TELA DO PROFESSOR | 26/02/19 | 27/02/19 |
| GIOVANNY | CRIANDO TELA DO ADMIN | 26/02/19 | 27/02/19 |
| GIOVANNY | FAZENDO CADASTRO DE PROFESSOR E DISCIPLINA | 26/02/19 | 27/02/19 |
| GIOVANNY | FAZENDO ATUALIZAR DISCIPLINA | 27/02/19 | 27/02/19 |
| GIOVANNY | FAZENDO ATUALIZAR PROFESSOR E TURMA | 27/02/19 | 28/02/19 |
| GIOVANNY | CONSULTAR DISCIPLINA, PROFESSOR E TURMA | 28/02/19 | 28/02/19 |
| GIOVANNY | EXCLUIR DISCIPLINA, PROFESSOR E TURMA | 28/02/19 | 28/02/19 |
| GIOVANNY | FAZENDO CADASTROS DE ASSUNTO, QUESTÃO E PROVA | 28/02/19 | 28/02/19 |
| GIOVANNY | FAZENDO CADASTROS DE ASSUNTO, QUESTÃO E PROVA | 28/02/19 | 28/02/19 |
| GIOVANNY | FAZENDO ALTERAR ASSUNTO E QUESTÃO | 28/02/19 | 28/02/19 |
| GIOVANNY | FAZENDO CONSULTAR ASSUNTO, QUESTÃO E PROVA | 28/02/19 | 01/03/19 |
| GIOVANNY | FAZENDO EXCLUIR ASSUNTO, QUESTÃO E PROVA | 01/03/19 | 01/03/19 |
| GIOVANNY | FAZENDO TELA DO ALUNO E AJUSTES FINAIS | 06/03/19 | 06/03/19 |